Приложение № 2

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Не заключен муниципальный контракт |
| 1.2. | Ремонт части ул. Железнодорожная в асфальтовом исполнении (часть территории № 1) | 4 квартал 2016 года | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия части автомобильной дороги | Запланировано в 4 квартале 2016 года |
| 1.3. | Расчистка канав вдоль ремонтируемых дорог | 4 квартал 2016 года | Общественный совет части территории пос. Вырица | Улучшение благоустройства территории пос. Вырица | Запланировано в 4 квартале 2016 года |
| 1.4 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района ЛО Общественный совет части территории пос. Вырица | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | в сроки установленные муниц.контрактом |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом на 01.10.2016 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации

МО Вырицкое городское поселение

________________________/А. А. Васильев/

М.П.

Исп. Яковлева О.А. (81371)49-704