Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2018 года

Ежеквартальный отчет

администрации Вырицкого городского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожной карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 01.07.2018 года |  |
| 1. | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в Каушта |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 1.2. | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 2 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Горки |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 2.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 3 | Ремонт асфальтового покрытия в д. Мины: ул. Краснофлотская, ул. Школьная |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Не заключен муниципальный контракт |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Подрядная организация | Ремонт дорожного полотна улиц | Запланировано в 3 квартале 2018 года |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 4 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Никольское |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 4.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 5 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Введенское |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 5.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 6 | Приобретение двух труб для строительства трубопереездов в дер. Введенское |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Не заключен муниципальный контракт |
| 6.2 | Приобретение труб | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереездов | Запланировано в 3 квартале 2018 года |
| 7 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Борисово |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 7.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 8 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Клетно |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы для трубопереезда | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Не заключен муниципальный контракт |
| 8.2 | Приобретение труб | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | Запланировано в 3 квартале 2018 года |
| 9 | Приобретение двух труб для строительства трубопереездов в дер. Клетно |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 9.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереездов | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 10 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Б. Слудицы |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 10.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 11 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. М. Слудицы |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 11.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 12 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Порожек |  |  |  |  |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 12.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 13 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Хаймино |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 13.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 14 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Савкино |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 14.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 15 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в п.ст. Слудицы. |  |  |  |  |
| 15.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 15.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмот-ренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 16 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в п. Чаща |  |  |  |  |
| 16.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 16.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 17 | Приобретение труб для строительства трубопереездов в п. Чаща |  |  |  |  |
| 17.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение труб | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Не заключен муниципальный контракт |
| 17.2 | Приобретение труб | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереездов | Запланировано в 3 квартале 2018 года |
| 18 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в хут. Загуляево |  |  |  |  |
| 18.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 18.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 19 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Воцко |  |  |  |  |
| 19.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 19.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 20 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Кремено |  |  |  |  |
| 20.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 20.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 21 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в п. Новинка. |  |  |  |  |
| 21.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 22.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 23 | Приобретение 2-х труб для строительства трубопереезов п. Новинка |  |  |  |  |
| 23.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Не заключен муниципальный контракт |
| 23.2 | Приобретение труб | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Строительство трубопереездов | Запланировано в 3 квартале 2018 года |
| 24 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Новинка |  |  |  |  |
| 24.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 24.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 25 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Ракитино |  |  |  |  |
| 25.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 25.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 26 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Озерешно |  |  |  |  |
| 26.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 26.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 27 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Ольховец |  |  |  |  |
| 27.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 27.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 28 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Тарасино |  |  |  |  |
| 28.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 28.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 29 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Нестерково |  |  |  |  |
| 29.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 29.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| 30 | Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Чаща |  |  |  |  |
| 30.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Запланированный срок нарушен, в следствии долгой подготовки аукционной документации. Заключен муниципальный контракт№06/2018 от 24.06.2018г. ООО «Авантех» |
| 30.2 | Приобретение щебня | В сроки, предусмотренные мун. контрактом | Поставщик товара | Ремонт дорожного полотна улиц | В сроки, предусмотренные мун. контрактом |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономического развития Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август-сентябрь 2018 года | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Выполнение муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующего за отчетным | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом Ленинградской области | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018г., 01.07.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь - август 2018 года | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Приведение документации в соответствии с результатами конкурсных процедур | запланировано в июле 2018г., после проведения всех конкурсных процедур. |
|  |  | Глава администрации Вырицкого городского поселения ________________ /А. А. Васильев/ МП |