ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия участка дороги по ул.Сызранская (от ул.Самарская до ж/д. переезда) в пос.Вырица | 565,35/3109,4 | 2483632,0 | 2057600,0 | 311117,0 | 114915,0 | 2057600,0 | 2483632,0 | 2057600,0 | 311117,0 | 114915,0 | 2483632,0 | 2057600,0 | 311117,0 | 114915,0 | 0,0 |
| Итого | х | х | 2483632,0 | 2057600,0 | 311117,0 | 114915,0 | 2057600,0 | 2483632,0 | 2057600,0 | 311117,0 | 114915,0 | 2483632,0 | 2057600,0 | 311117,0 | 114915,0 | 0,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о. главы администрации муниципального образования ___________ ___А.А. Васильев____________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ ___О.А. Яковлева________ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель __О.А. Яковлева т.(81371)49-219_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.» |
| 1. | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия участка дороги по ул.Сызранская (от ул.Самарская до ж/д. переезда) в пос.Вырица |  | Администрация Вырицкого городского поселения |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2019 года | Администрация Вырицкого городского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №10/2019 от 17.06.2019г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия участка дороги по ул.Сызранская (от ул.Самарская до ж/д. переезда) в пос.Вырица | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия участка дороги по ул.Сызранская (от ул.Самарская до ж/д. переезда) в пос.Вырица | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация Вырицкого городского поселения, представители инициативной комиссии территории части территории г.п. Вырица МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты приемки выполненных работ КС-2, КС-3 от 24.07.2019г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Акт - приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Июль-август 2019г |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | не требуется |