ОТЧЕТ о достижении показателей результатов использования Субсидии по состоянию на «01» января 2021 г.

| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области | Администрация муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование бюджета муниципального образования | Муниципальное образование Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  |
| Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |
| Наименование муниципальной программы | Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы и плановый период 2021 и 2022 годов |  |
| Периодичность: | раз в год |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт автомобильных дороог общего пользования местного значения | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту: километры введенных в эксплуатацию автомобильных дорог | км | 1,158 | 1,141 | При выполнении работ выявлено несоответствие фактического объема работ. |

Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Муниципальное образование) Глава администрации _______________ М.В. Хомченко (подпись) МП