Приложение№6

к Постановлению администрации

Вырицкого городского поселения

№ 1046 от 11.10. 2021  года

Реализация муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2021 годы и плановый период 2022 и 2023 годов» за 3 квартал 2021 года.

| Наименование муниципальных подпрограмм | Дата и номер постановления администрации | Ответственный исполнитель | Сумма на текущий финансовый год тыс.руб. | Исполнено за 3 квартал 2021г., тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2021 годы и плановый период 2022 и 2023 годов » |
| Создание условий для экономического развития (811) | Постан. 23.10.2020 №971 | Герасимчук И.Ю., Кузьмин М.А., Полозов С.А. | 1330,0 | 396,07 | 29,8 |
| Обеспечение безопасности (812) | Постан. 23.10.2020 №971 | Казакова С.В. | 150,0 | 82,25 | 54,8 |
| Содержание и развитие улично-дорожной сети (813) | Постан. 23.10.2020 №971 | Кузьмин М.А. | 28792,34 | 4157,98 | 14,4 |
| ЖКХ (814) | Постан. 23.10.2020 №971 | Кузьмин М.А. | 36975,67 | 19990,8 | 54,1 |
| Развитие культуры, организация праздничных мероприятий (815) | Постан. 23.10.2020 №971 | Степанова С.А. | 29056,34 | 18857,08 | 64,9 |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики (816) | Постан. 23.10.2020 №971 | Степанова С.А. | 975,67 | 772,65 | 79,2 |
| Формирование комфортной городской среды на территории Вырицкого городского поселения (817) | Постан. 23.10.2020 №971 | Кузьмин М.А. | 45846,85 | 26012,9 | 56,7 |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (818) | Постан. 23.10.2020 №971 | Кузьмин М.А. | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  | 143146,86 | 70269,73 | 49,1 |