Реализация муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» за 2 квартал 2019 года.

| Наименование муниципальных подпрограмм | Дата и номер постановления администрации | Ответственный исполнитель | Сумма на текущий финансовый год тыс.руб. | Исполнено за 2 квартал 2019г., тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
| Создание условий для экономического развития (811) | Постан. 02.10.2017 №646 | Винокурова Т.Д., Кузьмин М.А., Смелков О.Н. | 1030,0 | 219,0 | 21,3 |
| Обеспечение безопасности (812) | Постан. 02.10.2017 №646 | Акопов А.А. | 100,0 | 41,25 | 41,2 |
| Содержание и развитие улично-дорожной сети (813) | Постан. 02.10.2017 №646 | Бараниченко А.В. | 26525,42 | 1620,97 | 6,1 |
| ЖКХ (814) | Постан. 02.10.2017 №646 | Бараниченко А.В. | 98467,06 | 13463,59 | 13,7 |
| Развитие культуры, организация праздничных мероприятий (815) | Постан. 02.10.2017 №646 | Курова М.В. | 27334,97 | 12123,96 | 44,4 |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики (816) | Постан. 02.10.2017 №646 | Курова М.В. | 1238,27 | 378,45 | 30,6 |
| Формирование комфортной городской среды на территории Вырицкого городского поселения (819) | Постан. 02.10.2017 №646 | Бараниченко А.В. | 55624,39 | 27679,14 | 49,8 |
| Итого: |  |  | 210320,12 | 55526,35 | 26,4 |