ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия участка дороги по ул. Оредежская (от Сиверского шоссе до участка № 43 и от участка № 23 по ул. Оредежская до пересечения с ул. Соболевского) в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | 2770,85 | 2589469,54 | 2127500,0 | 384853,0 | 77116,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2127500,0 |
| Итого | х | х | 2589469,54 | 2127500,0 | 384853,0 | 77116,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2127500,0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ _А.А. Васильев__ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ __О.А. Яковлева__ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель __О.А. Яковлева (81371)49-219__ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии на 01.10.2018г.

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия участка дороги по ул. Оредежская (от Сиверского шоссе до участка № 43 и от участка № 23 по ул. Оредежская до пересечения с ул. Соболевского) в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | август-сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия части автомобильной дороги | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль-август 2018 г. | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | заключен контракт 17.08.2018г. ООО «ДСК Регион» |
| 1.2. | Расчистка канав вдоль ремонтируемых дорог | сентябрь 2018 года | Инициативная комиссия территории административного центра- г.п. Вырица МО Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Улучшение благоустройства территории пос. Вырица | Работы проведены |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: | август-сентябрь 2018 года | Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | октябрь 2018 года | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт - приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет по освоению объемов и целевых показателей. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Внесены изменения в августе 2018г. |

# Глава администрации

# Вырицкого городского поселения ___________________________ А.А. Васильев