Приложение№6

к Постановлению администрации

Вырицкого городского поселения

№502  от 12.07.2022  года

Реализация муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» за 2 квартал 2022 года.

| Наименование муниципальных подпрограмм | Дата и номер постановления администрации | Ответственный исполнитель | Сумма на текущий финансовый год тыс.руб. | Исполнено за 2 квартал 2022г., тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов » |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для экономического развития» | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Герасимчук И.Ю. Кузнецова Н.В. | 2080,0 | 230,0 | 11,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности» | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Казакова С.В. | 850,0 | 283,0 | 33,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие улично-дорожной сети» | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Паршин А.С. | 26742,0 | 2979,25 | 11,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «ЖКХ» | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Паршин А.С. | 32914,7 | 13370,73 | 40,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Степанова С.А. | 31768,56 | 13887,94 | 43,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Степанова С.А. | 1434,7 | 513,59 | 35,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды» | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Паршин А.С. Гераисмчук И.Ю. | 40161,16 | 21004,04 | 52,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Паршин А.С. | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Паршин А.С. | 91,3 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Паршин А.С. | 4138,80 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Гераисмчук И.Ю. | 10018,15 | 916,31 | 9,1 |
| Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Постан. №1064 от 15.10. 2021г. | Гераисмчук И.Ю. | 14071,6 | 4169,68 | 29,6 |
| Итого: |  |  | 164290,97 | 57354,56 | 34,9 |